“Budjet jarayonining Ochiqligini

ta’minlash maqsadida rasmiy

veb-saytlarda ma’lumotlarni jaylashtirish

tartibi to`g`risidagi nizomga

16-ilova

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha

MA’LUMOT

Pastdarg`om tuman                                                                                       2022-yil 24-oktabr holatiga

1-jadval

| T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (ming so‘m) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Yil boshiga qoldiq | 1 217 264,0 |
| 2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘* | 17 598 800,0 |
| 3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 9 804 000,0 |
| 3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 7 774 800,0 |
| 3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 2 029 200,0 |
| 4 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 7 855 120,0 |

2-jadval

| T/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalash-tirilgan takliflar soni | ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar |
| 1. | Hududiy ichki yo‘llar | 10 | umumiy uzunligi | 19,7 km. | 7 105 000,0 |
| 2. | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | 2 | tadbirlar soni | 2 ta | 1 050 000,0 |
| 3. | Qishloq xo`jaligi hamda aholi tomorqa yerlarini sug`orish nasosi (agregati) qurish | 2 | soni | 2 ta | 1 605 000,0 |

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi.

Tashabbusli budjetlashtirish

natijalari bo`yicha ma’lumotga

1-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi mablag`larini shakillantirilishi yuzasidan

MA’LUMOT

Pastdarg`om tuman                                                                                                                                                                2022-yil 24-oktabr holatiga

| T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak |  |  |  |
| 1. | Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 7 159,8 | 7 152,7 |  |  | 14 312,5 | 0,0 |  |
| 2. | Tuman byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 286,3 |  |  |  | 3 286,3 | 0,0 |  |
| 2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 1 331,6 |  |  |  | 1 331,6 | 0,0 |  |
| 2.2. |  | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 737,4 |  |  |  | 737,4 | 0,0 |  |
| 2.3. |  | Yil boshiga qoldiq | 1 217,3 |  |  |  | 1 217,3 | 0,0 |  |
| 3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 10 446,1 | 7 152,7 | 0,0 | 0,0 | 17 598,8 | 0,0 | X |

mln.so‘m

Tashabbusli budjetlashtirish

natijalari bo`yicha ma’lumotga

2-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish

uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan

MA’LUMOT

Pastdarg`om tuman                                                                                                                                                                 2022-yil 24-oktabr holatiga

| T/r | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirning moliyalashtirilishi (mln.so‘m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | onlayn ovozlar | SMS orqali |  | Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbir-ni amalga oshirish qiymati* | Ajratil-gan mablag‘-lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar |
| 1 | 0960400139 | 1704 | 5 | 1699 | Kozok nayman maxallasi Yashinobod-2 kuchasining 270 metrini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110015 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 160,1 | 39,9 |
| 2 | 0960400068 | 1595 | 7 | 1588 | Tumandagi "Besh nayman" mahallasi Nurfayz ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110010 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 896,9 | 3,1 |
| 3 | 0960400069 | 1517 | 3 | 1514 | Tumandagi "Qoramang‘it" mahallasi Ravon ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110007 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 564,8 | 35,2 |
| 4 | 0960400070 | 1514 | 1 | 1513 | Tumandagi "Agron" mahallasiga kirish yulini (asosiy yulni) ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110004 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 844,0 | 56,0 |
| 5 | 0960400119 | 1448 | 105 | 1343 | Pastdarg‘om tumani Ma’rifat va Amir Temur kuchalariga piyodalar yulagi hamda lotok o‘rnatish uchun | 401722860182277065200110014 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 443,9 | 6,1 |
| 6 | 0960400067 | 1376 | 6 | 1370 | Tumandagi "Yukori bog‘onali" mahallasi hamda "Besh nayman" mahallalarini bog‘lovchi asosiy (Nurfayz) ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110012 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 637,5 | 262,5 |
| 7 | 0960400073 | 1234 | 13 | 1221 | Tumandagi Qo‘yidarg‘om mahallasi hamda Lolazor mahallalaridan o‘tuvchi asosiy yulni ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110006 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 859,5 | 40,5 |
| 8 | 0960400074 | 1223 | 5 | 1218 | Tumandagi Lolazor mahallasi hamda Yuqori bog‘onali mahallalarini bog‘lovchi Ibn Sino ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110011 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 520,6 | 29,4 |
| 9 | 0960400071 | 1217 | 1 | 1216 | Tumandagi Marokanda mahallasini asosiy yulini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110013 | 999,0 | 999,0 | 999,0 | 996,2 | 2,8 |
| 10 | 0960400072 | 1206 | 2 | 1204 | Tumandagi Zangiboyi, Baxshiboyi mahallalarini Qo‘yidarg‘om mahallasi bilan bog‘lovchi asosiy yo‘lini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110008 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 697,3 | 2,7 |
| 11 | 0960400090 | 1203 | 12 | 1191 | Tumandagi "Besh bola" mahalasi "Besh bola" qishlog‘ida ichki xujalik suv nasosi (agregati) qurish. Qishloq xujalik yerlarini hamda fuqarolarni tomorqa yerlarini sug‘orish uchun | 401722860182277042402170002 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 650,2 | 429,8 |
| 12 | 0960400099 | 1202 | 7 | 1195 | Tumandagi "Besh bola" mahalasida ichki xujalik suv nasosi (agregati) qurish. Qishloq xo‘jalik yerlarini hamda fuqarolarni tomorqa yerlarini sug‘orish uchun | 401722860182277042402170001 | 500,0 | 525,0 | 525,0 | 198,2 | 326,8 |
| 13 | 0960400118 | 1202 | 10 | 1192 | Tumandagi "Ulug‘bek" maxallasida qurilgan ko‘p qavvatli uylarni hovli qismini obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish, lotoklar o‘rnatish bilan boglik ishlarni amalga oshirish uchun | 401722860182277065200110005 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 597,9 | 2,1 |
| 14 | 0960400066 | 1201 | 8 | 1193 | Tumandagi Yuqori bog‘onali mahallasining "Fidoiylar" ko‘chasini ta’mirlash (asfalt yotqizish) | 401722860182277065200110009 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 387,0 | 113,0 |
| JAMI: | 9 779 | 9 804 | 9 804 | 8 454,1 | 1 349,9 |

Izoh: * Tadbirni amalga oshirish qiymati ustunida loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.